Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда коммунального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска» на период 2026-2030 годы

	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. 
	КЕДЫШКО, 3*
	1961
	5
	крупнопанельные
	2 556
	1976
	2026
	КР

	2
	ул. 
	КЕДЫШКО, 3А*
	1961
	5
	крупнопанельные
	2 604
	1976
	2026
	КР

	3
	ул. 
	КЕДЫШКО, 5А*
	1961
	5
	крупнопанельные
	3 533
	1976
	2026
	КР

	4
	ул. 
	КЕДЫШКО, 7*
	1961
	5
	крупнопанельные
	3 537
	 
	2026
	КР

	5
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 13А
	1979
	9
	кирпич
	4 817
	 
	2026
	КР

	6
	ул. 
	СЛАВИНСКОГО, 23*
	1968
	5
	крупнопанельные
	3 049
	 
	2026
	КР

	7
	ул. 
	СЛАВИНСКОГО, 39*
	1973
	9
	крупнопанельные
	3 525
	 
	2026
	КР

	8
	ул. 
	СЛАВИНСКОГО, 41*
	1972
	9
	кирпич
	3 702
	 
	2026
	КР

	9
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 69*
	1965
	5
	крупнопанельные
	2 778
	 
	2026
	КР

	10
	ул. 
	КОЗЛОВА, 19*
	1956
	4
	кирпичные и каменные
	3 207
	 
	2026
	КР

	11
	ул. 
	КРАСНОЗВЕЗДНАЯ, 14*
	1950
	2
	кирпичные и каменные
	771
	 
	2026
	КР

	12
	ул.
	СУРГАНОВА, 30*
	1962
	5
	кирпичные и каменные
	1 592
	 
	2026
	КР

	13
	п-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 76*
	1964
	8
	кирпичные и каменные
	8 826
	 
	2026
	КР

	14
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 133
	1973
	9
	ж/б панели
	19 144
	1982
	2026
	КР

	15
	п-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 157
	1973
	9
	ж/б панели
	19 113
	 
	2026
	КР

	16
	ул.
	ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, 8*
	1981
	9
	крупнопанельные
	5 121
	 
	2026
	КР

	17
	ул.
	ГЕРОЕВ 120-Й ДИВИЗИИ, 10*
	1980
	9
	крупнопанельные
	5 079
	 
	2026
	КР

	18
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 57*
	1962
	5
	кирпичные и каменные
	3 254
	1994
	2026-2027
	КР

	ИТОГО 2026 год 
	96 208
	


* переходящие объекты из Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на период 2021-2025 г.г.

	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	ул. 
	КАЛИНИНА, 23*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	1 275
	1991
	2027
	КР

	2
	ул. 
	КАЛИНИНА, 30*
	1937
	4
	кирпичные и каменные
	2 424
	 
	2027
	КР

	3
	ул.
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 4*
	1955
	3
	кирпичные и каменные
	1 418
	 
	2027
	КР

	4
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 6*
	1951
	2
	кирпичные и каменные
	323
	 
	2027
	КР

	5
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 10*
	1956
	3
	кирпичные и каменные
	1 320
	 
	2027
	КР

	6
	пер. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 3*
	1955
	4
	кирпичные и каменные
	1 124
	1985
	2027
	КР

	7
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 7*
	1955
	3
	кирпичные и каменные
	1 294
	 
	2027
	КР

	8
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 11*
	1958
	3
	кирпичные и каменные
	1 366
	1988
	2027
	КР

	9
	ул. 
	ГУРТЬЕВА, 16*
	1972
	5
	крупнопанельные
	3 112
	 
	2027
	КР

	10
	ул. 
	СУРГАНОВА, 16*
	1958
	3
	кирпичные и каменные
	1 005
	 
	2027
	КР

	11
	ул. 
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 7*
	1957
	4
	кирпичные и каменные
	2 356
	 
	2027
	КР

	12
	ул. 
	АКАДЕМИЧЕСКАЯ, 11*
	1954
	2
	кирпичные и каменные
	403
	 
	2027
	КР

	13
	ул. 
	АКАДЕМИЧЕСКЯ, 11А*
	1954
	2
	кирпичные и каменные
	403
	 
	2027
	КР

	14
	ул.
	ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 3*
	1958
	3
	кирпичные и каменные
	1 487
	 
	2027
	КР

	15
	ул.
	ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 4*
	1958
	3
	кирпичные и каменные
	947
	 
	2027
	КР

	16
	ул.
	ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 7А*
	1957
	2
	кирпичные и каменные
	834
	 
	2027
	КР

	17
	ул.
	ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 11А* 
	1954
	3
	кирпичные и каменные
	2 356
	 
	2027
	КР

	18
	ул. 
	КЕДЫШКО, 21*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 545
	1983
	2027
	КР

	19
	ул. 
	КЕДЫШКО, 21А*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 510
	1977
	2027
	КР

	20
	ул. 
	КЕДЫШКО, 23*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 513
	1991
	2027
	КР


	21
	ул. 
	КЕДЫШКО, 23А*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 513
	1983
	2027
	КР

	22
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 9*
	1960
	5
	кирпичные и каменные
	2 527
	1983
	2028
	КР

	23
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 680
	1980
	2027
	КР

	24
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15А*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 571
	1980
	2027
	КР

	25
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 17*
	1960
	5
	кирпичные и каменные
	2 568
	 
	2027
	КР

	26
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 19*
	1960
	4
	кирпичные и каменные
	2 566
	 
	2027
	КР

	27
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 93*
	1967
	5
	крупнопанельные
	4 633
	 
	2027
	КР

	28
	ул.
	КАЛИНОВСКОГО, 95*
	1967
	5
	крупнопанельные
	5 741
	 
	2027
	КР

	29
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 99*
	1968
	9
	кирпичные и каменные
	2 720
	 
	2027
	КР

	30
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 105*
	1963
	9
	кирпичные и каменные
	2 773
	 
	2027
	КР

	31
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 107*
	1967
	5
	крупнопанельные
	3 891
	 
	2027
	КР

	32
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 141/1
	1970
	5
	ж/б панели
	4 383
	 
	2027
	КР

	33
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 141/2
	1970
	5
	ж/б панели
	5 711
	 
	2027
	КР

	34
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 151/1
	1970
	9
	ж/б панели
	14 277
	 
	2027
	КР

	35
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 151/2
	1980
	14
	ж/б панели
	3 707
	 
	2027
	КР

	ИТОГО 2027 год 
	94 276
	


* переходящие объекты из Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на период 2021-2025 г.г.
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения

 капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	ул. 
	САДОВАЯ, 1*
	1977
	5
	крупнопанельные
	4 141
	 
	2028
	КР

	2
	ул.
	КАЛИНИНА, 15А
	1958
	4
	кирпич
	3 227
	1999
	2028
	 КР

	3
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 42*
	1970
	5
	крупнопанельные
	3 049
	 
	2028
	КР

	4
	ул. 
	КЕДЫШКО, 2* 
	1961
	5
	кирпичные и каменные
	1 604
	1972
	2028
	КР

	5
	ул. 
	КЕДЫШКО, 6*
	1967
	5
	кирпичные и каменные
	3 340
	1977
	2028
	КР

	6
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 12*
	1956
	3
	кирпичные и каменные
	1 250
	 
	2028
	КР

	7
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 14*
	1955
	3
	кирпичные и каменные
	1 317
	 
	2028
	КР

	8
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 18*
	1957
	3
	кирпичные и каменные
	1 825
	 
	2028
	КР

	9
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 72
	1969
	5
	ж/б панели
	4 335
	1989
	2028
	КР

	10
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 82/1
	1976
	16
	ж/б панели
	6 378
	
	2028
	КР

	11
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 82/2
	1976
	16
	ж/б панели
	6 114
	
	2028
	КР

	12
	ул. 
	КАЛИНОВСКОГО, 74/1
	1970
	9
	ж/б панели
	14 160
	
	2028
	КР

	13
	ул.
	КАЛИНОВСКОГО, 74/2
	1979
	14
	ж/б панели
	3 703
	
	2028
	КР

	14
	Ул.
	КАЛИНОВСКОГО, 80/2
	1974
	9
	ж/б панели 
	2 025
	
	2028
	КР

	15
	пр-д
	ЧАЙКОВСКОГО, 6*
	1965
	5
	кирпичные и каменные
	1 282
	 
	2028
	КР

	16
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 3*
	1963
	5
	кирпичные и каменные
	3 090
	1990
	2028
	КР

	17
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 5*
	1963
	5
	кирпичные и каменные
	3 033
	1991
	2028
	КР

	18
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 47*
	1961
	5
	кирпичные и каменные
	1 615
	1987
	2028
	КР

	19
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 49*
	1961
	5
	кирпичные и каменные
	3 246
	1992
	2028
	КР

	20
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 51*
	1962
	5
	кирпичные и каменные
	1621
	1987
	2028
	КР

	21
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 53*
	1962
	5
	кирпичные и каменные
	3 231
	1991
	2028
	КР

	23
	ул. 
	ВОЛГОГРАДСКАЯ, 63*
	1962
	5
	кирпичные и каменные
	1 615
	1992
	2028
	КР

	24
	пр.
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 85/10
	1948
	2
	Кирпичные и каменные
	240
	
	2028
	КР

	25
	пр.
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 85/11
	1953
	2
	Кирпичные и каменные
	250
	
	2028
	КР

	26
	ул.
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 24
	1952
	2
	Кирпичные и каменные
	381
	1976
	2028
	КР

	27
	ул.
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 26
	1958
	2
	Кирпичные и каменные
	280
	1977
	2028
	КР

	28
	п-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 111*
	1952
	3
	кирпичные и каменные
	1 336
	 
	2028
	КР

	29
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 135
	1970
	5
	ж/б панели
	4 370
	 
	2029
	КР

	30
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 139
	1972
	5
	ж/б панели
	4 385
	 
	2029
	КР

	31
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 129/2
	1973
	9
	ж/б панели
	2 063
	 
	2029
	КР

	32
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 137/2
	1979
	14
	ж/б панели
	3 691
	 
	2029
	КР

	ИТОГО 2028 год
	92 197
	 


* переходящие объекты из Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на период 2021-2025 г.г.
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	тр-т
	ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 2*
	1978
	9
	крупнопанельные
	3 746
	
	2029
	КР

	2
	тр-т
	ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 4*
	1978
	9
	крупнопанельные
	3 740
	
	2029
	КР

	3
	тр-т
	ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 6*
	1978
	9
	крупнопанельные
	3 738
	
	2029
	КР

	4
	тр-т
	ЛОГОЙСКИЙ ТРАКТ, 8*
	1978
	9
	крупнопанельные
	3 753
	
	2029
	КР

	5
	ул. 
	КЕДЫШКО, 14
	1963
	5
	силикатные блоки
	3 111
	1998
	2029
	КР

	6
	ул. 
	КЕДЫШКО, 16
	1962
	5
	силикатные блоки
	3 184
	1995
	2029
	КР

	7
	ул. 
	КЕДЫШКО, 18
	1962
	5
	силикатные блоки
	3 182
	1996
	2029
	КР

	8
	ул. 
	КНОРИНА, 3
	1958
	4
	кирпич
	2 058
	1996
	2029
	КР

	9
	ул. 
	КНОРИНА, 5
	1959
	4
	кирпич
	1 851
	1988
	2029
	КР

	10
	ул. 
	КНОРИНА, 7
	1963
	5
	кирпич
	1 529
	1989
	2029
	КР

	11
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 15
	1958
	4
	кирпич
	1 181
	1999
	2029
	КР

	12
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 17
	1958
	4
	кирпич
	1 765
	1999
	2029
	КР

	13
	ул. 
	КУЗЬМЫ ЧОРНОГО, 33Б
	1955
	2
	кирпич
	375
	1988
	2029
	КР

	14
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 147/1
	1969
	5
	ж/б панели
	4 351
	 
	2029
	КР

	15
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 147/2
	1974
	9
	ж/б панели
	2 019
	 
	2029
	КР

	16
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 149
	1969
	5
	ж/б панели
	4 355
	 
	2029
	КР

	17
	пр-т
	НЕЗАВИСИМОСТИ, 153
	1969
	5
	ж/б панели
	5 574
	 
	2029
	КР

	18
	ул.
	ТИКОЦКОГО, 14
	1977
	9
	ж/б панели
	14 066
	 
	2028
	КР

	19
	ул.
	ТИКОЦКОГО, 16
	1977
	9
	ж/б панели
	8 599
	 
	2028
	КР

	20
	ул.
	ТИКОЦКОГО, 18
	1977
	9
	ж/б панели
	7 914
	 
	2028
	КР

	21
	ул.
	ТИКОЦКОГО, 20
	1977
	9
	ж/б панели
	7 818
	 
	2028
	КР

	22
	ул.
	ТИКОЦКОГО, 22
	1976
	9
	ж/б панели
	4 766
	 
	2029
	КР

	23
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 24
	1976
	9
	ж/б панели
	4 746
	 
	2029
	КР

	ИТОГО 2029 год
	97 421
	 
	
	
	
	
	
	2029


* переходящие объекты из Перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда на период 2021-2025 г.г.
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	ул. 
	КАРБЫШЕВА, 1/1*
	1981
	12
	крупнопанельные
	3 176
	 
	2030
	КР

	2
	ул. 
	КАРБЫШЕВА, 1/2*
	1980
	12
	крупнопанельные
	3 152
	
	2030
	КР

	3
	ул. 
	КАРБЫШЕВА, 1/3*
	1982
	12
	крупнопанельные
	3 179
	
	2030
	КР

	4
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 26
	1976
	9
	ж/б панели
	4 751
	 
	2030
	КР

	5
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 28
	1976
	9
	ж/б панели
	9 332
	 
	2030
	КР

	6
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 34/1
	1975
	9
	ж/б панели
	7 145
	 
	2030
	КР

	7
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 34/2
	1975
	9
	ж/б панели
	10 093
	 
	2030
	КР

	8
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 36
	1976
	9
	ж/б панели
	4 776
	 
	2030
	КР

	9
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 38
	1975
	9
	ж/б панели
	4 781
	 
	2030
	КР

	10
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 42
	1975
	7/8/9
	ж/б панели
	9 353
	 
	2030
	КР

	11
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 46/1
	1975
	9
	ж/б панели
	10 151
	 
	2030
	КР

	12
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 46/2
	1975
	5/7/9
	ж/б панели
	8 958
	 
	2030
	КР

	13
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 48
	1975
	7/8/9
	ж/б панели
	9 319
	 
	2030
	КР

	14
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 50/1
	1975
	9
	ж/б панели
	10 105
	 
	2030
	КР

	15
	ул. 
	ТИКОЦКОГО, 50/2
	1975
	5/7/9
	ж/б панели
	8 986
	 
	2030
	КР

	ИТОГО 2030 год
	107 257
	 
	
	
	
	
	
	2030


	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Год последнего капремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	ул. 
	СЕДЫХ, 56*
	1967
	5
	панельный
	3 893
	1 982
	2030-2031
	КР

	2
	ул. 
	СЕДЫХ, 58*
	1967
	5
	     панельный
	3 043
	1 982
	2030-2031
	КР

	3
	ул. 
	СЕДЫХ, 60*
	1967
	5
	панельный
	5 709
	1 983
	2030-2031
	КР

	4
	ул. 
	СЕДЫХ, 62*
	1967
	5
	Панельный
	4 367
	1 982
	2030-2031
	КР

	5
	ул. 
	СЕДЫХ, 64*
	1967
	5
	панельный
	4 338
	1 982
	2030-2031
	КР

	6
	ул.
	СЕДЫХ, 68*
	1967
	5
	панельный
	3 874
	1 983
	2030-2031
	

	
	
	ИТОГО 2030-2031
	
	
	
	25 224
	
	
	


*Переходящие объекты с 2030 на 2031 год
6

